ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

03.09.2008 № 260-р

8-я (внеочередная) сессия

г.Петропавловск-Камчатский

Об информации о подготовке образовательных учреждений Петро- павловск-Камчатского городского округа к 2008-2009 учебному году

Заслушав информацию заместителя Главы Петропавловск-Камчатского городского округа И.Л. Унтиловой о подготовке образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа  к 2008-2009 учебному году, руководствуясь статьей 26 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

Р Е Ш И Л А:

информацию о подготовке образовательных  учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа  к 2008-2009 учебному году принять к сведению.

| Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа | И.Ю. Данкулинец |
| --- | --- |

Информация

о подготовке   образовательных учреждений

Петропавловск – Камчатского городского округа

к новому 2008 – 2009 учебному году

Для подготовки образовательных учреждений к новому 2008-2009 учебному году проведены следующие мероприятия:

1. На основании заявок учреждений был разработан  и утвержден план по капитальному ремонту (90 324 тыс. руб.), благоустройству (10 000               тыс. руб.). После утверждения планы были переданы в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений подготовило конкурсную документацию на ремонтные работы, были проведены аукционы и определены подрядные организации, приступившие к выполнению работ (см. приложение 1).

В 2008 году в бюджете города предусмотрено 11 130,0 тыс. руб. (в 2007 году – 7 994 тыс. руб.) на выполнение противопожарных мероприятий по установке автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения о пожаре и межэтажных дверей (МУ «Управление капитального строительства и ремонта») и 22 970,0 тыс. руб. (в 2007году – 6 187 тыс. руб.) на выполнение замеров сопротивления изоляции, обслуживание АПС и тревожной кнопки, испытание пожарных водопроводов, лестниц, огнезащитную обработку легкосгораемых конструкций, приобретение огнетушителей, доводчиков, вытяжных шкафов, пожарных рукавов и пр. (департамент социального развития).

В настоящее время выполняются следующие противопожарные мероприятия:

1. на основании проведенного конкурса заключены муниципальные  контракты на 6 млн. 232 тыс. руб. и подрядные организации (ООО«Кадалит», ООО«Сигма К») выполнили  работы по дооборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АПС) в 24 школах и замене автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения о пожаре в детском саду             № 40 и филиале  школы № 41 п. Заозерный. До октября отложен монтаж АПС в спортзалах сш. №№ 8,40,41 в связи с проводимым в спортзалах капитальным ремонтом (приложение 2). Таким образом, запланированные мероприятия по установке АПС выполнены на  90%. После выполнения полного объёма мероприятий все образовательные учреждения будут оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с системой оповещения о пожаре на 100%;

2. проведён аукцион  и заключены муниципальные контракты на сумму 2 млн. 627 тыс. руб. на  установку межэтажных дверей в 6 школах (№№12, 18, 33, 34, 35, 36). Аукцион по заявленной сш. № 24 не состоялся. Срок выполнения работ – 30.10.2008г.;

3. Заключены договоры между подрядными организациями и учреждениями социальной сферы на:

- оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, проведение профилактических работ и текущего ремонта в учреждениях социальной сферы;

- выполнение работ по установке тревожной сигнализации в детских дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования с выводом и приёмкой на пульт централизованного наблюдения подразделения ГУ ОВО при УВД  по ПКГО.

Выполнение требований Госпожнадзора по доукомплектованию учреждений средствами первичного пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, пожарными рукавами, стволами, доводчиками             и т.д. производится каждым учреждением самостоятельно в рамках заложенного в сметах учреждений финансирования (4 648,3 тыс. руб.).

Огнезащитная обработка легкосгораемых конструкций, испытание наружных пожарных лестниц, проверка внутреннего противопожарного водопровода и пожарного гидранта на водоотдачу, обслуживание АПС и тревожной кнопки, установка тревожной кнопки в детских садах и учреждениях дополнительного образования проводится учреждениями по разовым договорам (11 868,9 тыс. руб.).

Проведение испытаний и электрических измерений в электроустановках до 1000В (пищеблок, прачечная, мастерские) проводится учреждениями по разовым договорам (6 452,3 тыс. руб.) и будет выполнено до 1 ноября  2008 г.

В 2008 г. запланированы и находятся в стадии реализации инвестиционные мероприятия на сумму 13 927,55 тыс. руб., в том числе:

| №№ | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. | Стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт и реорганизация 8 групп в детских садах (№№ 2, 4, 11, 15, 28, 29, 40, 43) | 7 700 | По итогам проведённых аукционов заключены мун.контракты. Работы выполняются МУ «УКСиР» |
| 2 | оборудование детских площадок в 23 детских садах игровыми комплексами | 4 575 | Заключён мун. контракт, площадки устанавливаются |
| 3 | установка туалетных кабинок | 1 652,55 | установлено 310 кабинок |

В течение первого полугодия 2008г. составлено техническое задание для подготовки  конкурсной документации на выполнение следующих муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:

- оказание услуг по сбору, временному хранению и транспортированию на утилизацию приборов с ртутным заполнением для нужд муниципальных учреждений социальной сферы, котировка не состоялась, так как нет организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности;

- поставка линолеума в образовательные учреждения (сш. №№ 4, 35), проведена котировка, заключён муниципальный контракт, линолеум в школы поставлен 20 августа 2008 г.

Подготовка систем теплоснабжения к работе в осеннее – зимний период 2008-2009 г.г. проводится МУ «Управление механизации и автомобильного транспорта» по утверждённому графику. На 20.08.2008 г. опрессованы системы теплоснабжения 60 зданий из 99, что составляет 61% (приложение 3).

Косметический ремонт помещений выполняется силами технического персонала образовательных учреждений и по трудовым соглашениям.

По результатам приёмки образовательных учреждений к новому учебному году без замечаний Госпожнадзора принято 24 учреждения (18 общеобразовательных школ, 2 коррекционные школы, УВК 52, 2 спортивных школы, детский дом);  19 образовательных учреждения (14 общеобразовательных школ, 2 спортивных школы, детский дом, 2 учреждения доп. образования) имеют замечания, которые приняты к исполнению и будут устранены в соответствии с предписаниями.  Все акты приёмки образовательных учреждений органами Госпожнадзора подписаны.

На 20.08.2008 г. Роспотребнадзор не принял школы №№ 10, 11, 30, 41. Замечания приняты к исполнению и устраняются. Повторная приёмка этих учреждений состоится 28.08.08г.